|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****ПОДОСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 04.07.2016 |  | № | 49 |
| пгт Подосиновец |

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы** **«Развитие транспортной системы в Подосиновском городском поселении Подосиновского района Кировской области на 2016-2020 годы»**  |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации), а так же в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Администрация Подосиновского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Подосиновском городском поселении Подосиновского района Кировской области на 2016-2020 годы». Прилагается.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Подосиновского городского поселения.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Подосиновского городского поселения Н.П. Чесноков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Подосиновского городского поселения

от 04.07.2016 № 49

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы в Подосиновском городском поселении Подосиновского района Кировской области**

**на 2016-2020 годы»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Подосиновском городском поселении Подосиновского района Кировской области**

**на 2016-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | Развитие транспортной системы в Подосиновском городском поселении Подосиновского района Кировской области на 2016-2020 годы |
| Заказчик | Администрация Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области |
| Разработчик программы | Администрация Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют  |
| Цель программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы, повышение уровня транспортной системы |
| Задачи программы | Обеспечение своевременного ремонта и надлежащего состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Подосиновского городского поселения  |
| Целевые показатели эффективности реализации программы | ремонт автомобильных дорог общего пользованияместного значения, км;протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, км; |
| Этапы и сроки реализации программы | 2016 - 2020 годы. Разбивка программных мероприятий наэтапы не предусматривается  |
| Объёмы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования составит 12 081,20 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 3 000,00 тыс. рублей;средства районного местного бюджета – 4 000,40 тыс. рублей; средства местного бюджета - 5 080,80 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ремонт автомобильных дорог общего пользованияместного значения в границах населенного пункта – 0,797 км; протяженность сети автомобильных дорог общегопользования местного значения в границах населенного пункта 66, 71 км  |

1. **Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.**

Одним из приоритетных направлений развития является показание уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей на территории Подосиновского городского поселения.

Необходимость разработки Программы вызвана неудовлетворительным состоянием дорожных покрытий автомобильных дорог. В настоящее время покрытие автомобильных дорог имеет очень высокий износ.

Данная проблема напрямую связана с недостаточным финансированием отрасли на протяжении многих лет. На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения автомобильных дорог.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства и эксплуатации территории и создать условия для комфортного проживания граждан

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

 Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вида работ | Единицаизмерения | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1  | Содержание автомобильных дорог | тыс.руб. | 8 869,09 | 1605,09 | 1816,00  | 1816,00  | 1816,00 | 1816,00 |
| 2 | Ремонт автодорог | тыс.руб. | 3212,11 | 3212,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **Основные цели и задачи Подпрограммы.**

Основной целью Подпрограммы является:

восстановление и поддержание эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Подосиновского городского поселения.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

* обеспечение своевременного ремонта;
* обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Подосиновского городского поселения.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной  программы являются:

 ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения;

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенного пункта.

Значение показателя определяется в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (далее – Кировстат), статистической отчетностью по  форме № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

 За период реализации программы предполагается достичь следующих результатов:

ремонт 0,797 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта 66, 71 км.

Срок реализации программы рассчитан на 3 года без разбивки на этапы.

1. **Обобщённая характеристика мероприятий Программы.**

Заказчиком Программы является Администрация Подосиновского городского поселения.

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных организаций по ремонту дорог различных форм собственности через механизм размещения муниципального заказа путем проведения аукциона и заключения муниципального контракта.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении №2.

1. **Ресурсное обеспечение Программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019г | 2020г |
| Общий объем финансирования в тыс. рублях | 12 081,20 | 4 817,20 | 1 816,00 | 1 816,00 | 1 816,00 | 1 816,00 |
| Средства областного бюджета в тыс. рублях | 3 000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства районного местного бюджета в тыс. рублях | 4000,40 | 800,40 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Средства местного бюджета в тыс. рублях | 5 080, 80 | 1016,80 | 1016,00 | 1016,00 | 1016,00 | 1016,00 |

Информация о расходах на реализацию муниципальной Программы за счет средств местного бюджета представлена в приложении № 3.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер управления рисками.**

При реализации муниципальной Программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение регионального законодательства в сфере реализации муниципальной подпрограммы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в региональном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Подосиновского городского поселения  |
| Недостаточное финансирование (секвестирование) мероприятий муниципальной подпрограммы за счет средств районного бюджета                      | определение приоритетов для первоочередного финансирования;привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников на дорожное хозяйство и транспорт      |
| Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере дорожного хозяйства и транспорта с учетом возможного ухудшения экономической ситуации  |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы запланированной | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

**Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы «Развитие транспортной системы в Подосиновском городском поселении Подосиновского района Кировской области на 2016-2020 годы»**

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

**E= (If : In)\* 100 %,**

Где:

**E** – эффективность реализации Программы (в процентах)

**If** – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Ппрограмм

**In** – нормативный индикатор, утвержденный Программой

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно, если ее эффективность составляет 80 % и более,

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60-80 %,

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 1

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя,наименование муниципальных образований | Единица измерения | Значения показателей эффективности |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям  | км | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 |

Приложение № 3

**Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета района**

| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы, ведомственной целевой подпрограммы, отдельных мероприятий и подпрограмм | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| первый год планового периода 2016 | очередной год2017 | очередной год2018 | очередной год2019 | год завершения действия программы2020 |
| Муниципальная Программа | Развитие транспортной системы в Подосиновском городском поселении Подосиновского района Кировской области на 2016-2020 годы | всего | 4817,20 | 1816,00 | 1816,00 | 1816,00 | 1816,00 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 4817,20 | 1816,00 | 1816,00 | 1816,00 | 1816,00 |

Приложение № 4

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной**

**программы за счет всех источников финансирования**

| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| первый год планового периода 2016 | очередной год2017 | очередной год2018 | очередной год2019 | год завершения действия программы2020 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы в Подосиновском городском поселении Подосиновского района Кировской области на 2016-2020 годы | всего | 4817,20 | 1816,00 | 1816,00 | 1816,00 | 1816,00 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х |
| областной бюджет | 3000,00 | х | х | х | х |
| районный местный бюджет | 800,40 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| местный бюджет | 1016,80 | 1016,00 | 1016,00 | 1016,00 | 1016,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | х |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | х |
| иные внебюджетные источники  | х | х | х | х | х |

|  |  |
| --- | --- |
|   Приложение № 2   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ |  |
| № | Наименование мероприятий | Источникфинансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ответственный исполнитель |  |
| Всего по Программе | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
|  |
| 1 | Задача:Обеспечение своевременного ремонта и надлежащего состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Подосиновского городского поселения  | областной бюджет | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Подосиновского городского поселения |  |  |
| районный местный бюджет | 4000,40 | 800,40 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |  |
| местный бюджет | 5080,80 | 1016,80 | 1016,00 | 1016,00 | 1016,00 | 1016,00 |  |  |
| всего | 12,081,20 | 4817,20 | 1816,00 | 1816,00 | 1816,00 | 1816,00 |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Подосиновского городского поселения  | областной бюджет | 4204,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Подосиновского городского поселения |  |  |
| районный местный бюджет | 3000,00 | 800,40 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 804,69 | 1016,00 | 1016,00 | 1016,00 | 1016,00 |  |  |
| всего | 212,11 | 1605,09 | 1816,00 | 1816,00 | 1816,00 | 1816,00 |  |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Подосиновского городского поселения | областной бюджет | 3212,11 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Подосиновского городского поселения |  |  |
| районный местный бюджет | 970,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 212,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего | 51,705 | 3212,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ремонт проезжей части улицы Набережная пгт Подосиновец | областной бюджет | 1022,655 | 970,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Подосиновского городского поселения |  |  |
| районный местный бюджет | 477,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 51,705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего | 33,619 | 1022,655 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Ремонт проезжей части улицы Свободы пгт Подосиновец | областной бюджет | 510,919 | 477,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Подосиновского городского поселения |  |  |
| районный местный бюджет | 1258,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 33,619 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего | 73,584 | 510,919 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Ремонт проезжей части улицы Советской пгт Подосиновец | областной бюджет | 1332,534 | 1258,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Подосиновского городского поселения |  |  |
| районный местный бюджет | 292,800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 73,584 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего | 53,203 | 1332,534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Ремонт проезжей части улицы Торговой пгт Подосиновец | областной бюджет | 346,003 | 292,800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Подосиновского городского поселения |  |  |
| районный местный бюджет | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1600,40 | 53,203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего | 2815,90 | 346,003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_