| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.03.2024 |  |  | № | 34 |  |  |
| пгт Подосиновец |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по сносу аварийного жилого фонда, находящегося в собственности муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области |  |  |  |  |  |

В целях реализации Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Администрация Подосиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по сносу аварийного жилого фонда, находящегося в собственности муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2024-2030 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области и разместить на официальном сайте Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области https://podosinovskoe-r43.gosweb.gosuslugi.ru.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации

Подосиновского городского поселения       М.В. Крутоумова

|  | Приложение 2 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Подосиновского городского поселения от 29.03.2024 № 34 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«Дорожной карты») по сносу аварийного жилого фонда,

находящихся в собственности муниципального

образования Подосиновское городское поселение

Подосиновского района Кировской области

| № п./п. | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ориентировочная сумма, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снос многоквартирного жилого дома по адресу: пгт Подосиновец, ул. Боровая, д. 2 | 31.12.2028 | 1 000,00 |
| 2. | Снос многоквартирного жилого по адресу: пгт Подосиновец, ул. Боровая, д. 4 | 31.12.2028 | 1 000,00 |
| 3. | Снос многоквартирного жилого дома по адресу: пгт Подосиновец, ул. Школьная, д. 1 | 31.12.2029 | 1 000,00 |
| 4. | Снос многоквартирного жилого по адресу: пгт Подосиновец, ул. Труда, д. 5 | 31.12.2030 | 600,00 |
| 5. | Снос многоквартирного жилого дома по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 83а | 31.12.2030 | 750,00 |
| 6. | Снос многоквартирного жилого по адресу: пгт Подосиновец пер. Рабочий, д. 1 | 31.12.2030 | 600,00 |

_________________